Historias de Usuario con su debido Plannig Poker:

Módulo de compras:
HU-COMP-01 – Registrar orden de compra a proveedor

Como administrador
Quiero registrar órdenes de compra
Para controlar la adquisición de insumos (pollo crudo, carbón, papas, bebidas, etc.)

Prioridad: Alta
Tipo: Funcional
Módulo: Compras

Descripción

Permite generar una orden de compra asociada a un proveedor, incluyendo productos, cantidades y precios.

Criterios de aceptación

Escenario 1: Registro exitoso

- Given que selecciono un proveedor

- When agrego productos con cantidad y precio

- Then el sistema calcula el total automáticamente

- And guarda la orden con estado "Pendiente"

Escenario 2: Confirmación de recepción

- Given que la orden está pendiente

- When marco como recibida

- Then el sistema actualiza el stock automáticamente

Reglas de negocio

- No se puede confirmar recepción sin productos registrados

- El total debe calcularse automáticamente

- Toda orden debe tener proveedor asociado

Datos requeridos

- Proveedor

- Fecha

- Productos

- Cantidad

- Precio unitario

- Total

- Estado (Pendiente / Recibida / Cancelada)

Definición de Terminado

- Orden guardada en BD

- Stock actualizado al confirmar recepción

- Visible en historial

MÓDULO: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

HU-FAC-01 – Generar factura electrónica de venta

Como cajero
Quiero emitir factura electrónica
Para cumplir con normativa fiscal colombiana

Prioridad: Crítica

Descripción

Permite generar factura electrónica tras una venta y enviarla al cliente.

Criterios de aceptación

Escenario 1: Generación correcta

- Given que registro una venta

- When el cliente solicita factura

- Then el sistema genera factura electrónica con numeración válida

- And guarda el comprobante

Escenario 2: Datos incompletos del cliente

- Given que falta NIT o identificación

- Then el sistema bloquea emisión

Reglas de negocio

- Numeración consecutiva automática

- No se puede modificar factura emitida

- Debe almacenar XML y PDF

Datos requeridos

- Datos cliente (Nombre, NIT/CC)

- Productos vendidos

- Subtotal

- Impuestos

- Total

- Forma de pago

Definición de Terminado

- Factura generada

- Registrada en BD

- Asociada a venta

MÓDULO: STOCK Y COSTOS

HU-STK-01 – Control automático de stock

Como administrador
Quiero visualizar existencias en tiempo real
Para evitar quiebres de inventario

Criterios de aceptación

- Given que se realiza una venta

- Then el stock disminuye automáticamente

- Given que se registra una compra

- Then el stock aumenta automáticamente

Reglas de negocio

- No permitir stock negativo

- Generar alerta cuando llegue a stock mínimo

HU-STK-02 – Cálculo de costo promedio

Como administrador
Quiero que el sistema calcule costo promedio ponderado
Para conocer rentabilidad real

Criterios de aceptación

- Given múltiples compras a diferentes precios

- Then el sistema recalcula costo promedio automáticamente

Fórmula

Costo Promedio = (Valor total inventario / Cantidad total disponible)

MÓDULO: ACTIVOS FIJOS

HU-ACT-01 – Registrar activo fijo

Como administrador
Quiero registrar activos como hornos, asadores, neveras
Para controlar depreciación y mantenimiento

Criterios de aceptación

- Given que ingreso nombre, valor y vida útil

- Then el sistema calcula depreciación mensual

Reglas de negocio

- No permitir activos sin valor inicial

- Vida útil obligatoria

Datos requeridos

- Nombre del activo

- Fecha adquisición

- Valor compra

- Vida útil (años)

- Método depreciación

MÓDULO: EMPLEADOS

HU-EMP-01 – Registrar empleado

Como administrador
Quiero registrar empleados
Para gestionar roles y pagos

Criterios de aceptación

- Given que ingreso datos completos

- Then el sistema guarda empleado

Datos requeridos

- Nombre

- Documento

- Cargo (cajero, cocinero, repartidor)

- Salario

- Fecha ingreso

HU-EMP-02 – Control de asistencia

Como administrador
Quiero registrar asistencia
Para calcular pagos correctamente

Criterios de aceptación

- Given que el empleado marca entrada

- Then el sistema guarda hora automáticamente

MÓDULO: EIS (Executive Information System)

Sistema de información ejecutiva para el dueño del asadero.

HU-EIS-01 – Dashboard ejecutivo

Como dueño
Quiero ver indicadores clave en un panel
Para tomar decisiones estratégicas

KPIs mostrados

- Ventas del día

- Ventas del mes

- Producto más vendido

- Margen de ganancia

- Nivel de stock crítico

Criterios de aceptación

- Given que ingreso al dashboard

- Then veo gráficos de ventas

- And indicadores actualizados en tiempo real

HU-EIS-02 – Reporte comparativo mensual

Como dueño
Quiero comparar ventas entre meses
Para analizar crecimiento

Criterios de aceptación

- Given que selecciono dos meses

- Then el sistema muestra comparación en gráfico

Escala utilizada

Se usó la escala Fibonacci modificada:

| Carta | Significado |
| --- | --- |
| 1 | Muy simple |
| 2 | Simple |
| 3 | Baja complejidad |
| 5 | Media |
| 8 | Compleja |
| 13 | Muy compleja |
| 21 | Épica grande |

MÓDULO: COMPRAS:

| ID | Historia | Puntos | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-COMP-01 | Registrar orden de compra | 8 | Incluye validaciones, estados, actualización de stock |
| HU-COMP-02 | Confirmar recepción de compra | 5 | Actualiza inventario y cambia estado |
| HU-COMP-03 | Historial de compras | 3 | Solo consulta y filtros |

MÓDULO: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

| ID | Historia | Puntos | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-FAC-01 | Generar factura electrónica | 13 | Alta complejidad por normativa y numeración |
| HU-FAC-02 | Enviar factura al cliente | 8 | Integración email + almacenamiento |
| HU-FAC-03 | Consultar facturas emitidas | 3 | Consulta con filtros |

MÓDULO: STOCK Y COSTOS

| ID | Historia | Puntos | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-STK-01 | Actualización automática stock | 8 | Se integra con ventas y compras |
| HU-STK-02 | Alerta stock mínimo | 5 | Lógica de comparación y notificación |
| HU-STK-03 | Cálculo costo promedio | 8 | Fórmulas + recalculo automático |
| HU-STK-04 | Kardex de movimientos | 8 | Registro histórico de entradas y salidas |

MÓDULO: ACTIVOS FIJOS

| ID | Historia | Puntos | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-ACT-01 | Registrar activo fijo | 5 | CRUD con validaciones |
| HU-ACT-02 | Calcular depreciación | 8 | Cálculo automático mensual |
| HU-ACT-03 | Reporte de activos | 3 | Consulta simple |

MÓDULO: EMPLEADOS

| ID | Historia | Puntos | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-EMP-01 | Registrar empleado | 5 | CRUD con validaciones |
| HU-EMP-02 | Control asistencia | 8 | Registro automático de horarios |
| HU-EMP-03 | Cálculo nómina básica | 13 | Fórmulas salariales, horas extras |
| HU-EMP-04 | Reporte de empleados | 3 | Consulta |

MÓDULO: EIS (Executive Information System)

| ID | Historia | Puntos | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-EIS-01 | Dashboard ejecutivo | 13 | Integración de múltiples módulos + gráficos |
| HU-EIS-02 | Reporte comparativo mensual | 8 | Agregaciones y gráficos |
| HU-EIS-03 | Indicadores KPI automáticos | 8 | Cálculo dinámico en tiempo real |

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

| Módulo | Story Points |
| --- | --- |
| Compras | 16 |
| Facturación | 24 |
| Stock y Costos | 29 |
| Activos Fijos | 16 |
| Empleados | 29 |
| EIS | 29 |

Total general Story Points 143 Story Points